Отчет об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: « Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: с. Иванов Мыс, по ул. Береговой».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/ городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Иваново-Мысское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Иванов Мыс \_.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта ( при наличии): Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, улица Береговая.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024 - 03.10.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | План  ( рублей) | Факт  (рублей) | Экономия  (рублей)  (гр.3- гр.4) | Использование  экономии  (рублей) <\*> | Остаток  неиспользованной  экономии (рублей)  (гр.5-гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 2 144 663,00 | 2 144 663,00 |  |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 196 672,15 | 196 672,15 |  |  |  |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 119 408,15 | 119 408,15 |  |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 27 264,00 | 27 264,00 |  |  |  |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| Всего | | 2 341 335,15 | 2 341 335,15 |  |  |  |

-------------------------------------------

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического лица, фамилия,имя, отчество( при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество  (единиц) | Примечание  <\*> |
| 1 | « ИП Юркив М.А.» | Вывоз строительного мусора | Чел.-час | 1 | 5000,00 |

----------------------------------------

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | Смирнов П.Н. | Подготовка территории для монтажа спортивно-детского оборудования (покос травы, вывоз травы) | 652 кв.м. |
| 2 | Горнакова Н.И. |
| 3 | Горнаков С.В. |
| 4 | Мирошин А.И. |
| 5 | Славщикова В.И. |
| 6 | Острижнюк В.В. |
| 7 | Острижнюк И.В. |
| 8 | Ковалева О.Ю. |
| 9 | Ковалев А.А. |
| 10 | Шуйский И.А. |
| 11 | Ковалева О.Ю. |
| 12 | Ковалев А.А. |
| 13 | Шуйский И.А. | Разгрузка и распаковка спортивного оборудования | 26 наименований:  воркаут комплекс: турник-5, рукоход змейка, стенка;  воркаут каскад высоких турников двойной;  тренажер гиперэкстензия-пресс;  тренажер жим ногами двойной;  тренажер степпер, твистер;  воркаут брусья;  тренажер рычажная тяга;  тренажер верхняя тяга, жим от груди с регулировкой;  тренажер маятник и разведение ног;  тренажер гребля;  велотренажер;  тренажер лыжный ход двойной;  тренажер шаговый;  скамья парковая без спинки;  урна парковая;  стойки баскетбольные;  щиты стритбольные с кольцами и сеткой;  стойки волейбольные;  сетка волейбольная, теннисный стол с сеткой;  качалка балансир;  домик мини;  карусель с рулем;  качели гнездо;  игровой комплекс Пиксель ДИК;  качели двойные. |
| 14 | Кравцов В.В. |
| 15 | Латушкин А.В. |
| 16 | Латушкина Т.Д. |
| 17 | Килин С.Е. |
| 18 | Килина О.В. |
| 19 | Килин В.Е. |
| 20 | Лопухова Г.В. |
| 21 | Устюжанин А.В. |
| 22 | Устюжанина Т.Г. |
| 23 | Захаренко Д.М. | Уборка и погрузка строительного мусора | 652 кв.м. |
| 24 | Захаренко А.М. |
| 25 | Абдразаков И.А. |
| 26 | Стасенко С.А. |
| 27 | Зимин Н.А. |
| 28 | Зимин А.А. |
| 29 | Скворцов А.А. |
| 30 | Русинова Г.А. |
| 31 | Савич А.В. |
| 32 | Городицкий С.А. |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):

1) В ходе реализации инициативного проекта по обустройству спортивной площадки на территории в 652 кв.м. силами жителей села была произведена расчистка участка под будущую спортивную площадку. Была проделана огромная работа по уборке мусора, выкоса сорной растительности. Работниками подрядной организации выполнена разметка и подготовка котлована под фундамент тренажеров с укладкой щебня и заливкой бетоном. Произведен монтаж 26 единиц спортивного оборудования, в том числе воркаут комплекса, качели-балансира, игрового комплекса, качели двойные, стойка баскетбольная разборная, щит стритбольный с кольцом, теннисный стол, домик- мини, карусель с рулем, качели- гнездо.

2) В процессе реализации инициативного проекта приняли непосредственное трудовое участие 32 человека села Иванов Мыс. Которымибыла проделана огромная работа по уборке мусора, выкоса сорной растительности, по разгрузке и распаковке спортивного оборудования, уборке и погрузке строительного мусора.

Индивидуальный предприниматель М.А. Юркив принял нефинансовое участие в реализации проекта обеспечив вывоз строительного мусора после монтажных работ подрядной организации.

3) Создание и обустройство спортивной площадки очень актуально, так как является одним из способов улучшения условий для полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения, улучшения окружающей среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни.

Спортивно-оздоровительная площадка - идеальное место для организации досуга населения и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.

Реализация инициативного проекта позволила создать современный, благоустроенный, многофункциональный комплекс на территории села, удовлетворяющий потребности детей, их родителей и жителей поселка в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.

Вовлекая ребят в спортивную жизнь, решается проблема «пагубного влияния улиц» посредством привлечения детей к массовому спорту, тем самым повышая заинтересованность жителей и молодежи села в здоровом образе жизни.

Глава Администрации Иваново-Мысского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

"23" октября 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Терещенко\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)